**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**
**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**
**КУЙТУНСКИЙ РАЙОНА**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**
**АНДРЮШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**6 июля 2021 год № 14**

**Об утверждении муниципальной программы**
**«Обустройство новых контейнерных площадок**
**на территории Андрюшинского муниципального**
**образования на 2021-2022 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 24.06.1998 года N89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 N 1039 "Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра" постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Обустройство новых контейнерных площадок на территории Андрюшинского муниципального образования на 2021-2022 годы» (Приложение 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике» и разместить на официальном сайте администрации Андрюшинского сельского поселения в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
3. Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Андрюшинского муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лавшук А.П.

Приложение 1

к постановлению

администрации

Андрюшинского муниципального образования

от 6 июля 2021 г. № 14

Муниципальная программа

«Обустройство новых контейнерных площадок на территории Андрюшинского муниципального образования на 2021 – 2022 годы»

с. Андрюшино 2021 г.

1. Паспорт муниципальной программы

«Обустройство новых контейнерных площадок, на территории Андрюшинского сельского поселения на 2021 - 2022 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Обустройство новых контейнерных площадок на территории Андрюшинского муниципального образования на 2021-2022 годы |
| Дата принятия решения о разработке программы, дата ее утверждения (наименование и номер соответствующего нормативного акта) | Распоряжение администрации Андрюшинского сельского поселения от 15 января 2021 года № 2 о выдвижении инициативы по подготовке муниципальной программы «Обустройство новых контейнерных площадок на территории Андрюшинского сельского поселения на 2021-2022 годы. |
| Муниципальный заказчик  | Администрация Андрюшинского сельского поселения  |
| Основные разработчики программы  | Администрация Андрюшинского сельского поселения |
| Цели и задачи программы | Цель: Организация объектов качественной системы санкционированных мест сбора ТКО, улучшение санитарно-экологической обстановки.Задачи: - устройство в зоне индивидуальной жилой застройки необходимого количества контейнерных площадок обеспечивающих потребность в таких объектах; - обеспечение содержания мест сбора ТКО.  |
| Важнейшие целевые показатели  | -Устройство 20 контейнерных площадок; -Установка контейнеров в количестве 39 штук;-Установка бункеров в количестве 0 штук;  |
| Сроки и этапы реализации программы  | 2021-2022 годы |
| Объемы и источники финансирования  | Общий объем финансирования 2815224 руб.2021 г.– 0,0 руб.2022 г. – 2815224руб.в том числе: - областной бюджет – 2758919,52 руб. - бюджет Андрюшинского МО - 56304,48 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | За период реализации Программы планируется получить следующие результаты:- количество построенных новых площадок для сбора твердых коммунальных отходов (ед.) – 20 ед.- количество оборудованных площадок для сбора крупногабаритных отходов (ед.) – 0 ед.  |
| Финансово-экономическое обоснование  | Сметная документация  |

1. Общие положения

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и направлена на улучшение условий проживания в Андрюшинском муниципальном образовании.

1. Описание проблемы и анализ причины ее возникновения.

 В соответствии с изменениями, вступившими с 01.01.2019 в [Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"](http://docs.cntd.ru/document/901711591) на органы местного самоуправления возложено создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах (ст.8).

 В настоящее время на территории Андрюшинского муниципального образования стоит острая проблема с размещением ТКО. Так как не имеется санкционированного места складирования ТКО. Нет площадок для временного размещения твердых коммунальных отходов.

1. Обоснование необходимости решения проблемы программными методами и оценка социально-экономической эффективности

Реализация Программы на территории Андрюшинского муниципального образования позволит:

- создать 20 новых контейнерных площадки в зоне индивидуальной жилой застройки;

Результаты проведенных мероприятий обеспечат:

- улучшение санитарного состояния территории Андрюшинского муниципального образования;

- сокращение мест несанкционированного размещения ТКО;

- более комфортные условия проживания для жителей Андрюшинского муниципального образования .

Объемы финансирования Программы за счет средств областного и местного бюджета, носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год.

1. Система программных мероприятий

Перечень программных мероприятий, призванных обеспечить решение поставленных выше задач, представлен в (Приложение № 1) к муниципальной программе.

- осуществить строительство контейнерных площадок в зоне индивидуальной жилой застройки (частном секторе);

- внести в муниципальный реестр новые построенные контейнерные площадки;

 - закупка контейнеров для оснащения строящихся контейнерных площадок;

 - закупка бункеров для сбора крупногабаритных отходов.

5.Перечень исполнителей муниципальной программы

Ответственным исполнителем Программы является ведущий специалист по земельным и хозяйственным вопросам администрации Андрюшинского сельского поселения.

Ответственный исполнитель Программы несет ответственность за своевременное выполнение программы, рациональное использование бюджетных и внебюджетных средств на реализацию Программы, до 1 марта каждого года подготавливает и представляет Главе отчет о ходе реализации Программы за отчетный год.

Отчет должен включать информацию о результатах реализации Программы за истекший год и за весь период реализации Программы, включая оценку значений целевых показателей. Глава поселения рассматривает и утверждает отчет об исполнении Программы.

 6. Этапы и сроки реализации программы

 Срок реализации Программы – 2021-2022 годы

7. Контроль и управление за реализацией программы

Управление программой – это совокупность скоординированных действий, реализуемых органами управления различного уровня и призванных обеспечить запуск программы, контроль и анализ хода работ, корректировку программы, анализ и оценку конечных результатов реализации.

Контроль за реализацией Программы осуществляет:

- Ведущий специалист по ЖКХ и благоустройству;

- Ведущий специалист по финансовым и экономическим вопросам;

Таблица 1. Перечень контейнерных площадок создаваемых в зоне

индивидуальной жилой застройки

Андрюшинского МО в 2019 - 2021 годах

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Адресконтейнерной площадки (улица и № дома) | Количество контейнеров на контейнерной площадке | Перечень запланированных работ |
| 2020 | 2021 |
| 1 |  с. Андрюшино, ул. 70 лет Октября, 18аНомер по реестру-2  | 2 | XXX | установка на основание контейнеров установка огражденияблагоустройство |
| 2 |  с. Андрюшино, ул. Молодёжная, 2аНомер по реестру-3 | 2 | XXX | установка на основание контейнеров установка огражденияблагоустройство |
| 3 | с. Андрюшино, ул. Гагарина , 2бНомер по реестру - 6  | 2 | XXX | установка на основание контейнеров установка огражденияблагоустройство |
| 4 | с. Андрюшино, ул. Гагарина, 17аНомер по реестру - 8  | 2 | XXX | установка на основание контейнеров установка огражденияблагоустройство |
| 5 | с. Андрюшино, ул. Советская, 94аНомер по реестру- 9 | 2 | XXX | установка на основание контейнеров установка огражденияблагоустройство |
| 6 | с. Андрюшино, ул.Набережная, 9аНомер по реестру - 10  | 2 | XXX | установка на основание контейнеров установка огражденияблагоустройство |
| 7 | с. Андрюшино, ул. Советская, 77аНомер по реестру - 11 | 2 | XXX | установка на основание контейнеров установка огражденияблагоустройство |
| 8 | с. Андрюшино, ул. Советская, 58аНомер по реестру- 13 | 2 | XXX | установка на основание контейнеров установка огражденияблагоустройство |
| 9 | с. Андрюшино, ул. Советская, 39аНомер по реестру-14  | 2 | XXX | установка на основание контейнеров установка огражденияблагоустройство |
| 10 | с. Андрюшино, ул. Мира, 24аНомер по реестру - 16  | 2 | XXX | установка на основание контейнеров установка огражденияблагоустройство |
| 11 | с. Андрюшино, ул. Советская, 9аНомер по реестру-17  | 1 | XXX | установка на основание контейнеров установка огражденияблагоустройство |
| 12 |  с. Ключи, ул. Центральная, 15аНомер по реестру – 20 | 2 | XXX | установка на основание контейнеров установка огражденияблагоустройство |
| 13 |  с. Ключи, ул. Черёмушки, 13аНомер по реестру - 22  | 3 | XXX | установка на основание контейнеров установка огражденияблагоустройство |
| 14 |  с. Ключи, ул.Центральная, 53аНомер по реестру- 24 | 2 | XXX | установка на основание контейнеров установка огражденияблагоустройство |
| 15 |  с. Хаихта, ул. Молодёжная, 12аНомер по реестру - 25 | 2 | XXX | установка на основание контейнеров установка огражденияблагоустройство |
| 16 |   с. Хаихта, ул. Центральная,18аНомер по реестру - 27 | 1 | XXX | установка на основание контейнеров установка огражденияблагоустройство |
| 17 |  с. Хаихта, ул. Центральная, 27бНомер по реестру- 28 | 1 | XXX | установка на основание контейнеров установка огражденияблагоустройство |
| 18 |  п. Берёзовский, ул. Школьная, 14аНомер по реестру - 31 | 2 | XXX | установка на основание контейнеров установка огражденияблагоустройство |
| 19 |  п. Берёзовский, ул. Луговая, 21 аНомер по реестру- 33  | 2 | XXX | установка на основание контейнеров установка огражденияблагоустройство |
| 20 |  п. Берёзовский ул. Боровская, 13аНомер по реестру- 34  | 3 | XXX | установка на основание контейнеров установка огражденияблагоустройство |
|   Итого площадок: 20 | контейнеров:39 |  | подлежит установке: контейнеров 39 |

 8. Обоснование потребности в приобретении

 количества контейнеров

 Общая потребность в приобретении новых контейнеров - 39 шт. (100%).

- потребность для оснащения контейнерами строящихся контейнерных площадок в частном секторе - 39 шт. (100%);

Таблица 2. Потребность в приобретении для Андрюшинского муниципального образования контейнеров объемом 0,75 куб. м. (для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) в 2021 - 2022 годах

|  |  |
| --- | --- |
| Потребность в закупке контейнеров для сбора ТКО: | Общая потребность в приобретении контейнеров -  39 шт. |
| период |
| 2021 | 2022 |
|  | 39 |

9.Обоснование необходимого количества бункеров для закупки

 Оборудование контейнерных площадок расположенных на территории Андрюшинского муниципального образования бункерами для сбора крупногабаритных отходов нет необходимости.

 10. Контроль реализации Программы и координация программных мероприятий

Заказчиком производства работ по строительству новых контейнерных площадок является администрация Андрюшинского сельского поселения.

Администрация Андрюшинского сельского поселения осуществляет в соответствии с действующим законодательством:

- подготовку и утверждение документации, необходимой для отбора подрядных организаций для выполнения работ по созданию новых контейнерных площадок на территории Андрюшинского муниципального образования;

- заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по созданию новых контейнерных площадок на территории Андрюшинского муниципального образования;

- формирование и организацию работы комиссий по приемке выполненных работ по созданию новых контейнерных площадок на территории
Андрюшинского муниципального образования;

- осуществление контроля за соблюдением подрядными организациями условий муниципальных контрактов.

Администрация Андрюшинского сельского поселения осуществляет контроль за реализацией Программы и достижением конечных результатов, целевого использования средств, выделяемых на выполнение Программы.

Контроль выполнения целевых индикаторов и показателей Программы осуществляется на основании актов выполненных работ.

Подрядные организации несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы, целевое и рациональное использование финансовых средств.

В целях эффективного управления и адресного контроля реализации Программы администрация Андрюшинского сельского поселения ежеквартально осуществляет мониторинг показателей результативности реализации Программы в течение всего периода реализации Программы.

 По результатам мониторинга администрацией Андрюшинского сельского поселения проводится оценка эффективности выполнения мероприятий Программы и расходования финансовых средств.

11. Риски реализации Программы

Ограничения в финансировании Программы приведет к невыполнению запланированных мероприятий, что ухудшит общее санитарное состояние территории Андрюшинского муниципального образования.

 Приложение № 2

 к муниципальной программе

«Обустройство новых контейнерных

площадок на территории Андрюшинского муниципального образования

от 6 июля 2021 год. № 14

Система программных мероприятий муниципальной программы
«Обустройство новых контейнерных площадок на территории Андрюшинского муниципального образования

 в 2021-2022 годах»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования | Ожидаемый результат в количественном измерении |
|
| 1. Строительство новых контейнерных площадок для твердых коммунальных отходов |
| 1.1 | Строительство новых контейнерных площадок для твердых коммунальных отходов | 2021-2022 гг. | Областной бюджет  | Общий объем финансирования 2214428 руб., из них: | 20 ед. |
| 2021 г. | 0,0 руб. |  |
| 2022 г. |  2170139,44 руб. |  |
| 1.2 | Строительство новых контейнерных площадок для твердых коммунальных отходов | 2021-2022 гг. | Бюджет Андрюшинского сельского поселения  | Общий объем финансирования 44288,56 руб. из них: |  20 ед. |
| 2021 г. | 0,0 руб. |  |
|  |  | 2022 г. |  | 44288,56 руб. |  |
| 1. Приобретение контейнеров под твердые коммунальные отходы
 |
| 2.1  | Приобретение контейнеров 0,75 куб.мПриобретение бункеров 8 м3 | 2020-2021 гг. |   Областной бюджет  | Общий объем финансирования 600796 руб. из них: | 39 шт. |
| 2021 г. | 0,0 руб. |  |
|  |  | 2022 г. |  | 588780,08 |  |
| 2.2  | Приобретение контейнеров 0,75 куб.м |  | Бюджет Андрюшинского сельского поселения  | Общий объем финансирования 12015,92 руб. | 39 шт. |
| 2021 г.  | 0,0 руб. |  |
|  | 2022 г. |  | 12015,92 руб. |  |
| Всего по программе: | 2021-2022 г. |  Областной бюджет | Общий объем финансирования 2815224руб. из них  |  |
|  2021 г. | 0,0 руб. |  |
|  2022 г. | 2758919,52 руб. |  |
|  | 2021-2022 г. | Бюджет Андрюшинского сельского поселения  | Общий объем финансирования 56304,48 руб. из них:  |   |
|  2021 г. | 0,0 руб. |  |
|  2022 г. | 56304,48 руб. |  |